Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, učionica 101, 9. 7. 2013.

# Flexible manufacturing of customized spinal orthoses – OrtoFLEX

## Prvi partnerski sastanak

Promemorija

Sastanak počeo u 10:10 sati. Popis prisutnih u prilogu.

Uvodna riječ o projektu – prof. Raos

Predstavljanje članova partnerskih institucija

O projektu – prof. Galeta

Plan aktivnosti

* Plan nabave
* Uvodna konferencija
* Evidencija radnog vremena
* Kako voditi platne liste
* Putni nalog
* Izvještaj
* O komunikaciji

Priprema se plan nabave, želi se lansirati natječaj u par tjedana, za prvi krug pripremiti dokumentaciju do odmora, upit za tri ponude. Sva natječajna dokumentacija je bitna, specifikacija na serveru.

Dobavljačima treba napomenuti da je sva oprema i sve usluge bez PDV-a, neoporezivo, bez troškova dostave. Kontaktirati što više dobavljača.

M.Mazurek – staviti na server uvjete za dobavljače, uvjeti ovise o Lotu na koji se javljaju

Jezik natječajne dokumentacije ? dogovoriti da li hrvatski ili engleski.

Priprema se uvodna konferencija, planira se u rujnu 2013. Sudionici konferencije: Nositelji, Partneri, Pridruženi, Gosti, Mediji.

Evidencija radnog vremena

Strojarski fakultet ima vlastiti obrazac. Mole se Partneri da čuvaju svoje obrasce .

Radno vrijeme može biti 8 sati, nema prekovremenih, nema radne subote osim putne i to 8 h.

Obrazac ispuniti, ovjeriti, objaviti na poslužitelju, arhivirati.

Platne liste. Liste i dokaze o uplati ovjeriti , objaviti na poslužitelju i arhivirati. Ovaj projekt je krenuo od 11.6.2013., znači za 6. mjesec treba pripremiti liste, svako mora ispuniti svoju listu.

Putni nalozi

Ispuniti prema proračunu, priložiti račune za gorivo i cestarine, ovjeriti, objaviti na poslužitelju i arhivirati. Partneri mogu ispisati PN na svojoj instituciji, a SF će refundirati sredstva.

Vrijednost km – 0,25 EU u proračunu (može se računati 2 kn po km)

Izvještaji

Mjesečni – MZOS – cc SAFU

Kvartalni – SAFU – cc MZOS

Izvještaje potkrijepiti računima.

Vidljivost

Komunikacijski plan poslan u MZOS, čeka odobrenje.

Minimalni elementi – web stranica – <http://ortoflex.sfsb.hr>

Linkedln grupa – u pripremi.

Komunikacija

E pošta, telefon, IP telefonija.

Razno

Partneri sa MF Osijek – pitanje - obrazac za Izvješće

Odraditi mjesečni izvještaj.

P.Raos – V. Došlić

Plaćanja, evidentiranje troškova. Da li iznos od 7% prebaciti odmah na računa Fakulteta ?

Plaćanje sa kunskog podračuna. Nema indirektnih troškova, samo prihvatljivi troškovi.

Sastanak završen u 11:30